PHỤ LỤC II
Lộ trình triển khai đầu tư trang thiết bị và hạ tầng mạng tại các thôn giai đoạn 2026 – 2030
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  203 /KH-UBND ngày 03 /06 /2026 của UBND xã Đăk Hà)
1. Bảng lộ trình triển khai theo giai đoạn
	STT
	Giai đoạn
	Nội dung trọng tâm
	Số thôn
	Nhóm ưu tiên
	Kết quả cần đạt

	1
	2026
	Rà soát, triển khai điểm
	11
	Ưu tiên cao
(TDP cũ)
	Hình thành mô hình điểm, có thể nhân rộng

	2
	2027
	Mở rộng triển khai
	8
	Trung bình
	Mở rộng mạng lưới, tăng tiếp cận dịch vụ công

	3
	2028
	Hoàn thành triển khai
	10
	Ưu tiên sau
	Phủ 100% thôn có điểm hỗ trợ

	4
	2029-2030
	Nâng cấp hoàn thiện
	29
	Toàn bộ
	Vận hành ổn định, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến



2. Bảng chi tiết danh sách thôn theo thứ tự ưu tiên và thời gian triển khai
a) Nhóm 1 – Ưu tiên cao (triển khai năm 2026)
	STT
	Tên thôn
	Giai đoạn
	Ghi chú

	1
	Đăk Hà 1
	2026
	TDP cũ

	2
	Đăk Hà 2A
	2026
	TDP cũ

	3
	Đăk Hà 2B
	2026
	TDP cũ

	4
	Đăk Hà 3
	2026
	TDP cũ

	5
	Đăk Hà 4A
	2026
	TDP cũ

	6
	Đăk Hà 4B
	2026
	TDP cũ

	7
	Đăk Hà 5
	2026
	TDP cũ

	8
	Đăk Hà 6
	2026
	TDP cũ

	9
	Đăk Hà 7
	2026
	TDP cũ

	10
	Đăk Hà 8
	2026
	TDP cũ

	11
	Đăk Hà 10
	2026
	TDP cũ



b) Nhóm 2 – Ưu tiên trung bình (triển khai năm 2027)
	STT
	Tên thôn
	Giai đoạn
	Ghi chú

	1
	Thống Nhất
	2027
	Khu trung tâm

	2
	Bình Minh
	2027
	Khu trung tâm

	3
	Long Loi
	2027
	Thuận lợi triển khai

	4
	Hà Mòn 1
	2027
	Thuận lợi triển khai

	5
	Hà Mòn 2
	2027
	Thuận lợi triển khai

	6
	Hà Mòn 3
	2027
	Thuận lợi triển khai

	7
	Hà Mòn 4
	2027
	Thuận lợi triển khai

	8
	Hà Mòn 5
	2027
	Khu trung tâm



c) Nhóm 3 – Ưu tiên sau (triển khai năm 2028)
	STT
	Tên thôn
	Giai đoạn
	Ghi chú

	1
	Đăk La 1
	2028
	Khu vực phân tán

	2
	Đăk La 2
	2028
	Khu vực phân tán

	3
	Đăk La 3
	2028
	Khu vực phân tán

	4
	Đăk La 6
	2028
	Khu vực phân tán

	5
	Đăk Tiêng Kơ Tu
	2028
	Khó khăn hạ tầng

	6
	Kon Trang Kla
	2028
	Khó khăn hạ tầng

	7
	Ngô Trang Kép
	2028
	Khó khăn hạ tầng

	8
	Kon Trang Mơ Năy
	2028
	Khó khăn hạ tầng

	9
	Đăk Tiêng Klah
	2028
	Khó khăn hạ tầng

	10
	Đăk Rơ Chót
	2028
	Khó khăn hạ tầng



Ghi chú thực hiện:
- Mỗi thôn bố trí tối thiểu 01 điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
- Việc triển khai có thể điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thực tế và nguồn lực.
- Ưu tiên bảo đảm hiệu quả sử dụng thực tế, không đầu tư dàn trải.

