PHỤ LỤC II
Lộ trình triển khai đầu tư trang thiết bị và hạ tầng mạng tại các thôn giai đoạn 2026 – 2030
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  203 /KH-UBND ngày 03 /06 /2026 của UBND xã Đăk Hà)

1. Bảng lộ trình triển khai theo giai đoạn

| STT | Giai đoạn | Nội dung trọng tâm | Số thôn | Nhóm ưu tiên | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | Rà soát, triển khai điểm | 11 | Ưu tiên cao (TDP cũ) | Hình thành mô hình điểm, có thể nhân rộng |
| 2 | 2027 | Mở rộng triển khai | 8 | Trung bình | Mở rộng mạng lưới, tăng tiếp cận dịch vụ công |
| 3 | 2028 | Hoàn thành triển khai | 10 | Ưu tiên sau | Phủ 100% thôn có điểm hỗ trợ |
| 4 | 2029-2030 | Nâng cấp hoàn thiện | 29 | Toàn bộ | Vận hành ổn định, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến |

2. Bảng chi tiết danh sách thôn theo thứ tự ưu tiên và thời gian triển khai

a) Nhóm 1 – Ưu tiên cao (triển khai năm 2026)

| STT | Tên thôn | Giai đoạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăk Hà 1 | 2026 | TDP cũ |
| 2 | Đăk Hà 2A | 2026 | TDP cũ |
| 3 | Đăk Hà 2B | 2026 | TDP cũ |
| 4 | Đăk Hà 3 | 2026 | TDP cũ |
| 5 | Đăk Hà 4A | 2026 | TDP cũ |
| 6 | Đăk Hà 4B | 2026 | TDP cũ |
| 7 | Đăk Hà 5 | 2026 | TDP cũ |
| 8 | Đăk Hà 6 | 2026 | TDP cũ |
| 9 | Đăk Hà 7 | 2026 | TDP cũ |
| 10 | Đăk Hà 8 | 2026 | TDP cũ |
| 11 | Đăk Hà 10 | 2026 | TDP cũ |

b) Nhóm 2 – Ưu tiên trung bình (triển khai năm 2027)

| STT | Tên thôn | Giai đoạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thống Nhất | 2027 | Khu trung tâm |
| 2 | Bình Minh | 2027 | Khu trung tâm |
| 3 | Long Loi | 2027 | Thuận lợi triển khai |
| 4 | Hà Mòn 1 | 2027 | Thuận lợi triển khai |
| 5 | Hà Mòn 2 | 2027 | Thuận lợi triển khai |
| 6 | Hà Mòn 3 | 2027 | Thuận lợi triển khai |
| 7 | Hà Mòn 4 | 2027 | Thuận lợi triển khai |
| 8 | Hà Mòn 5 | 2027 | Khu trung tâm |

c) Nhóm 3 – Ưu tiên sau (triển khai năm 2028)

| STT | Tên thôn | Giai đoạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăk La 1 | 2028 | Khu vực phân tán |
| 2 | Đăk La 2 | 2028 | Khu vực phân tán |
| 3 | Đăk La 3 | 2028 | Khu vực phân tán |
| 4 | Đăk La 6 | 2028 | Khu vực phân tán |
| 5 | Đăk Tiêng Kơ Tu | 2028 | Khó khăn hạ tầng |
| 6 | Kon Trang Kla | 2028 | Khó khăn hạ tầng |
| 7 | Ngô Trang Kép | 2028 | Khó khăn hạ tầng |
| 8 | Kon Trang Mơ Năy | 2028 | Khó khăn hạ tầng |
| 9 | Đăk Tiêng Klah | 2028 | Khó khăn hạ tầng |
| 10 | Đăk Rơ Chót | 2028 | Khó khăn hạ tầng |

Ghi chú thực hiện:

- Mỗi thôn bố trí tối thiểu 01 điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Việc triển khai có thể điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thực tế và nguồn lực.

- Ưu tiên bảo đảm hiệu quả sử dụng thực tế, không đầu tư dàn trải.